沙湾区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年度实施计划的公告

根据四川省乡村振兴局《关于做好2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目准备工作的通知》(N[2024]一3080号）文件要求，申报项目实施计划46个，投入资金5743.3万元，申请补助财政衔接资金5067.8万元，自筹资金675.5万元，已报中共沙湾区委农村工作领导小组同意，现予以公告,敬请社会各界和广大群众监督。

监督电话：0833—3441255

意见收集人：张海军 ， 电子邮箱：416152215@qq.com，

通讯地址：乐山市沙湾区农业农村局

乐山市沙湾区农业农村局

2024年12月2日

附件：

| 沙湾区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村 振兴任务）项目年度实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 |  |  |  |  | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 以前年度资金安排情况 | 2024年度计划安排衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（万元） |  |  |  | 备注 |
|  |  | 项目库系统 项目编号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级资金 | 市（州）级资金 | 县（市、区）级资金 | 是否 整合方案 |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5743.30 |  | 2804.80 | 759.00 | 1504.00 | — | — |
| 1 | 福禄镇大坪村3组安全饮水建设项目 | 5300001238161993 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 农业农村局 | 福禄镇 | 大坪村 | 新建200立方米蓄水池1口、80立方米蓄水池1口，配套管网3000米、水表70只，新建20平方米抽水机房1座，配套抽水泵1台、配电柜1套及安全防护栏设施。 | 吸纳群众务工40人次 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 40 | 无 | 20.00 | 20.00 |  | 否 |  |
| 2 | 福禄镇岚坝村3组安全饮水建设项目 | 5300001238095781 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 农业农村局 | 福禄镇 | 岚坝村 | 岚坝村3组修建75立方米蓄水池1口，配套更换管网2200米；岚坝村1组更换管网3400米。 | 联农带户吸纳群众务工15人次，其中脱贫户务工5人次，带动农户务工增收3万元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 18 | 无 | 7.50 | 7.50 |  | 否 |  |
| 3 | 福禄镇万福桥村9组山坪塘维修整治项目 | 5300001238162986 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 福禄镇 | 万福桥村 | 加固维修山坪塘2亩 | 联农带户吸纳群众务工70人次，其中脱贫群众务工20人次；预计带动农户增收5万元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 18 | 无 | 8.50 | 8.50 |  | 否 |  |
| 4 | 福禄镇燕子坎村5组生产排灌建设项目 | 5300001238094363 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 福禄镇 | 燕子坎村 | 在燕子坎村5组新建200立方米灌溉水池1个，配套建设10平方米抽水泵房1间、潜水泵1台，配套管网5000米及配件。 | 联农带户吸纳群众务工50人次；预计集体经济增收2万元、预计带动农户增收10万元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 50 | 无 | 24.00 | 24.00 |  | 否 |  |
| 5 | 福禄镇雷店村蓄水池建设项目 | 5300001001963758 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 福禄镇 | 雷店村 | 3组新建混凝土蓄水池100立方1口、7组新建混凝土蓄水池50立方1口，配套管网700米、水泵1台。 | 联农带户吸纳群众务工45人次，预计群众怎加务工工资2.1万元。 | 否 | 2025年度 | 2023年度 | 22.00 | 无 | 10.00 | 10.00 |  | 否 |  |
| 6 | 福禄镇观房寺村5组新建蓄水池项目 | 5300001158683971 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 福禄镇 | 观房寺村 | 新建50立方蓄水池2口，配套管网4500米及配件、水泵2台、电线600米。 | 吸纳群众务工60人次、预计群众增收1.5万元 | 否 | 2025年度 | 2024年度 | 20.00 | 无 | 10.00 | 10.00 |  | 否 |  |
| 7 | 福禄镇燕子坎村中药材加工厂第二期设施设备安装项目 | 5300001238082317 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 福禄镇 | 燕子坎村 | 新购置直径1.08m滚筒1组（2个）、智能温控系统2套、1x2m镀锌板筛片16张、1.5Kw麦冬打根机2台、清洗池1座、彩钢瓦房104平方米，升级2.2Kw抖筛1台、拖拉机爬行档1项、变压器扩容1项等。 | 联农带户吸纳群众务工20人次；预计集体经济增收1万元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 15 | 无 | 7.50 | 7.50 |  | 否 |  |
| 8 | 福禄镇岚坝村佛手柑产业园区道路硬化项目 | 5300001238096139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 福禄镇 | 岚坝村 | 硬化佛手柑产业园区道路1200米、宽3.5米、厚0.18米，建设回车坝3处。 | 联农带农吸纳群众务工90人次，其中脱贫人员务工30人次，带动农户务工增收8万元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 60 | 无 | 24.00 | 24.00 |  | 否 |  |
| 9 | 福禄镇铜街子村泰国红柚产业园区建设项目 | 5300001238079391 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 福禄镇 | 铜街子村 | 流转60亩林地，整理、填土，种植3600株泰国红柚。 | 吸纳脱贫群众务工300人次，带动脱贫户年收入增加3000元，预计集体经济年增收10万元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 70 | 无 | 35.00 | 35.00 |  | 否 |  |
| 10 | 福禄镇沙湾儿村2组烟地坪产业路硬化项目 | 5300001238095427 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 福禄镇 | 沙湾儿村 | 硬化沙湾儿村2组鹅儿坪到烟地坪产业路，长1750米、宽3.5米、厚0.18米。 | 联农带户吸纳群众务工500人次，其中脱贫群众务工150人次；预计集体经济增收1万元、预计带动农户增收12万元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 130 | 无 | 43.50 | 43.50 |  | 否 |  |
| 11 | 葫芦镇四峨山村2025年生产道路建设项目 | 5300001238125037 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 葫芦镇 | 四峨山村 | 1、采用C25混凝土硬化四峨山村2组香树坪至学堂坪三岔路口至王元清屋旁生产道路，长1500米、宽3米、厚0.15米，新建4处长8米，宽2.5米，厚0.15米错车道；2、采用C25混凝土硬化四峨山村1组园田子至萝卜顶生产道路，长2000米、宽2.5米、厚0.15米。 | 吸纳40名农户参与工程建设，人均收入增加2000元，项目实施后使群众出行、农资和农产品运输更加方便、快捷，带动脱贫群众农业生产发展，增强了村集体组织的凝聚力。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 85 | 无 | 42.50 | 42.50 |  | 否 |  |
| 12 | 葫芦镇四峨山村2025年现代农业产业园区旱改水项目 | 5300001238126827 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 葫芦镇 | 四峨山村 | 新建宽1.5米、厚0.1米生产路2000米；新建0.3*0.3米堰渠长2000米；旱地恢复200亩 | 吸纳50名农户参与工程建设，人均收入增加2000元，项目实施后为群众生产种植提供方便，带动脱贫群众发展农业生产，增强了村集体组织的凝聚力。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 98 | 无 | 49.00 | 49.00 |  | 否 |  |
| 13 | 嘉农镇盐溪口村产业道路修复项目 | 5300001238058405 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 农业农村局 | 嘉农镇 | 盐溪口村 | 盐溪口村1组修复产业路长约1.5公里，平均宽度4.5米,铺设5cm的碎石基层，18cm的C30混凝土 | 方便村民日常通行、带动盐溪口村柠檬和生猪产业发展，项目预计吸纳脱贫群众务工50人次，带动务工收入18万元，建成后预计人均收入增长100元/年。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 90 | 无 | 45.00 |  | 45.00 | 否 |  |
| 14 | 牛石镇喻坝村赤松茸种植大棚建设项目 | 5300001238073935 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 牛石镇 | 牛石镇喻坝村 | 建设20亩大棚及灌溉设备。 | 吸纳脱贫群众务工30人次，0.6万元。带动周边群众发展种植赤松茸。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 70 | 无 | 22.25 | 22.25 |  | 否 |  |
| 15 | 牛石镇安池村淫羊藿种植大棚建设项目 | 5300001238094795 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 牛石镇 | 牛石镇安池村 | 建设20亩大棚及配套设备。 | 吸纳脱贫群众务工30人次，0.6万元。带动周边群众中药材种植。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 29 | 无 | 14.50 | 14.50 |  | 否 |  |
| 16 | 牛石镇利农村高山果蔬产业路建设项目 | 5300001238094122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 牛石镇 | 牛石镇利农村 | 修建利农村生产步道1300米宽度1.5米（含危险路段混凝土造型护栏）。 | 吸纳脱贫群众务工300人次、带动周边群众发展养殖土鸡鸭10000只，解决种植林竹、水果等产业生产道路。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 98.00 | 无 | 49.00 |  | 49.00 | 否 |  |
| 17 | 牛石镇豆地坪村大棚建设项目 | 5300001238094383 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 牛石镇 | 牛石镇豆地坪村 | 建设20亩大棚及配套设备。 | 吸纳脱贫群众务工30人次，0.6万元。带动周边群众中药材种植。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 28.5 | 无 | 14.25 | 14.25 |  | 否 |  |
| 18 | 沙湾镇二峨山村产业道路硬化工程项目 | 5300001238275265 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区农业农村局 | 沙湾镇 | 沙湾镇二峨山村 | 道路硬化建设总长2200米，其中主路长1200米、宽3.5米、厚0.18米；支路长1000米、宽3米、厚0.18米，均采用C25混凝土浇筑（含安装直径1.5米涵管12根、直径0.6米涵管8根）。 | 道路硬化后，将明显改善沿线群众出行难的问题，减少生产运输成本，有利于二峨山村高山区农户销售林竹、竹笋、中药材等农产品，人均预计增收1500元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 148 | 无 | 56 | 56 |  | 否 |  |
| 19 | 踏水镇蜜蜂村产业道路维修整治 | 5300001238191940 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 踏水镇 | 踏水镇蜜蜂村3组 | 扩宽路面约1.5米，厚0.18米，长度约500米；修建红砖挡墙约230米1.5米高、0.36米厚。 | 提升产业基础设施建设，方便群众生产生活，降低沿线200亩水稻机械成本每亩约120元，带动周边群众发展种植水稻200亩。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 35 | 无 | 17.5 | 17.5 |  | 否 |  |
| 20 | 踏水镇魏槽村堰塘新建项目 | 5300001238192153 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 农业农村局 | 踏水镇 | 踏水镇魏槽村5组 | 新建1个能蓄水1400立方米的堰塘，鱼塘外墙边堡坎长150米、高3米、宽0.3米 | 提高产业基础设施建设，保障周边农田山地生产性用水，同时促进渔业养殖和乡村旅游发展，增加村集体年收入约3万元，增加脱贫户年终分配收益。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 35 | 无 | 17.5 | 17.5 |  | 否 |  |
| 21 | 踏水镇中桥村制种玉米产业园区道路拓宽项目 | 5300001238192271 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 踏水镇 | 踏水镇中桥村4组 | 硬化长600米、宽4.5米道路，扩建长1300米、宽2.2米道路至4.5米宽，新建200米乱石浆砌堡坎。 | 改善产业基础设施建设，带动周边群众将近200亩的传统玉米种植转型为制种玉米种植，促进耕收，实现每亩增收3000元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 96 | 无 | 48 |  | 48.00 | 否 |  |
| 22 | 太平镇沫江村农村公共环境提升项目 | 5300001238312758 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 农业农村局 | 太平镇 | 太平镇沫江村 | 对沫江村公共环境整治、改善公共区域卫生环境提升3000米。 | 改善村容村貌，促进沫江村农文旅融合发展，生活质量提高，受益人口1565余人 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 34 | 无 |  |  | 30 | 否 |  |
| 23 | 太平镇罗一村人居环境整治项目 | 5300001238311670 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 农业农村局 | 太平镇 | 太平镇罗一村 | 对罗一村沙谭路沿线2000米开展农村“五清行动”沟渠清理、庭院治理、垃圾清理等。 | 改善村容村貌，促进罗一村人居环境提升，生活质量提高，受益人口857余人 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 34 | 无 |  |  | 34 | 否 |  |
| 24 | 太平镇园区文化振兴规划项目 | 5300001238361851 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 农业农村局 | 太平镇 | 太平镇沫江村 | 文化文创总策划，总体打造园区文化氛围，结合沫若文化讲好中药材文章。 | 促进中药材宣传，提高中药材销售，提高群众收入，受益人口1565余人 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 28 | 无 |  |  | 20 | 否 |  |
| 25 | 太平镇沫江村5、6组人居环境整治项目 | 5300001238307096 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 农业农村局 | 太平镇 | 太平镇沫江村 | 对沫江村沿线4000米开展农村“五清行动”沟渠清理、庭院治理、垃圾清理等。 | 改善村容村貌，促进沫江村人居环境提升，生活质量提高，受益人口1736余人。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 85 | 无 |  |  | 85 | 否 |  |
| 26 | 太平镇中药材园区基础设施提升项目 | 5300001238314684 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 太平镇 | 太平镇沫江村 | 土路铺装5CM厚青石板480㎡，园区提升铺设20CM厚混凝土6200㎡。 | 促进园区基础设施提升，引进企业种植淫羊藿50亩，带动群众种植淫羊藿30亩，吸纳群众务工50余人，受益人口1562余人 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 40 | 无 | 20 | 20 |  | 否 |  |
| 27 | 铜河街道新都村产业基地基础设施建设项目 | 5300001238101084 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局、交通局 | 铜河街道 | 新都村 | 1、新建基地产业加工房70平方米；2、改、扩建新都村基地产业路并硬化，长度约150米，宽4米、厚0.2米。 | 1.预计每年增加集体经济收入5万元；2.项目设施中，解决脱贫人口务工6人，人均务工收入0.2万元；3.解决群众在产业基地务工30余人，年人均收入0.5万元。 | 否 | 2025年度 | 2025度 | 14 | 无 | 7 | 7 |  | 否 |  |
| 28 | 铜河街道新都村安全饮水建设项目 | 5300001238101879 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 铜河街道 | 新都村 | 新建100立方蓄水池1口，安装饮水管2000米。 | 1.解决群众500余人在干旱天气时的用水问题；2.项目设施中，解决脱贫人口务工6人，人均务工收入0.2万元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 14 | 无 | 7 | 7 |  | 否 |  |
| 29 | 轸溪镇寨子村8组产业路硬化项目 | 5300001238180787 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 轸溪镇 | 寨子村8组 | C30标准，硬化长1450米，宽4.5米，厚0.18米 | 产业增收产业帮扶机制，解决交通不便弊端，土地无经济效益困境，能有效促进产业发展，农户经济作物运输方便，受益农户40户140人（其中脱贫户4户6人）土地有利用价值，种植发展金丝皇菊促进人均增收约150元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 80 | 无 | 40 | 40 |  | 否 |  |
| 30 | 轸溪镇寨子村7组产业路硬化项目 | 5300001238182982 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 轸溪镇 | 寨子村7组 | C30标准，硬化长1200米，宽4.5米，厚0.18米 | 产业增收产业帮扶机制，解决交通不便弊端，土地无经济效益困境，能有效促进产业发展，农户经济作物运输方便，受益农户89户180人（其中脱贫户5户13人）土地有利用价值，发展金丝皇菊来促进人均增收约150元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 70 | 无 | 33.5 | 33.5 |  | 否 |  |
| 31 | 轸溪镇金牛村3组山坪塘维修整治项目 | 5300001238191700 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 轸溪镇 | 金牛村3组 | 维修治理两个山坪塘（面积约6666.67平方米） | 解决群众生产生活用水，推动流转土地约500余亩国药中药材基地，50余亩魔芋基地等产业用水。带动农户75户265人，带动4户17人脱贫户务工增收，预计人均增收500元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 55 | 无 | 20 | 20 |  | 否 |  |
| 32 | 沙湾区2025年新型农村集体经济发展项目 | 5300001238322071 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 修建闭环大型养鸭场1个，建设阳明山谷农业循环种养项目1个，建200亩茶园建设节水灌溉和水肥一体化项目1个，修建花园基础设施1套，建设木材加工厂1个，发展中药材种植100亩 | 增加集体经济收入80余万元，带动村民务工75个，年增加村民务工收入95万元 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 1135 | 无 | 660 | 30 | 120 | 否 |  |
| 33 | 沙湾区2025欠发达国有林场巩固提升项目 | 5300001238052056 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 自然资源局 | 沙湾镇 | 二峨山村 | 发展林下种植1650亩，道路2.5公里 | 1、发展林下冷竹1500亩。2、发展林下药材150亩。3、建设苗圃一个。4、投资配套设施建设300万元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 400 | 无 | 400 |  |  | 否 |  |
| 34 | 沙湾区2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001238049198 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 财政局 | 全区 | 全区 | 各镇（街）村级公共运行维护资金 | 按照4万元/村的标准进行补助 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 690 | 无 |  | 113 | 381 | 否 |  |
| 35 | 沙湾区2025年项目管理费 | 5300001238047246 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 用于项目的设计、监理、评审等费用 | 用于项目的设计、监理、评审等费用 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 80 | 无 |  |  | 80 | 否 |  |
| 36 | 沙湾区2025年先发带后发结对帮扶金口河区项目 | 5300001238046099 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 财政局 | 全区 | 全区 | 对口援彝金口河 | 对口援彝金口河 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 500 | 无 |  |  | 500 | 否 |  |
| 37 | 沙湾区2025年种养殖业发展补助项目 | 5300001238044141 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 1920户4840人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业 | 人均补助衔接资金不超过2000元/人 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 900 | 无 | 900 |  |  | 否 |  |
| 38 | 沙湾区2025年易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目 | 5300001238042630 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 发改局 | 全区 | 全区 | 对292户易地扶贫搬迁户长期贷款进行贴息 | 843人易地扶贫搬迁户政府贷款进行贴息补助，人均补助1115元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 50 | 无 | 50 |  |  | 否 |  |
| 39 | 沙湾区2025年雨露计划补助项目 | 5300001238040974 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 对150名中、高职中每年3000元/年的补助 | 计划补助150人次，分为春、秋两季进行补助，每人每学期补助1500元 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 45 | 无 | 45 |  |  | 否 |  |
| 40 | 沙湾区2025年小额信贷贴息项目 | 5300001238039713 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 对69户小额贷款户进行不高于5%的贴息补助 | 对脱贫户（监测对象）提供发展生产小额贷款2－5万元，对贷款户进行不高于5%的贴息补助，户均贴息1500元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 15 | 无 | 15 |  |  | 否 |  |
| 41 | 沙湾区2025年跨区域务工就业交通补助项目 | 5300001238038475 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 计划对1133名脱贫劳动力跨区域务工就业3个月以上的实行一次性交通补助 | 对脱贫劳动力（监测对象劳动力）跨区域就业务工3个月以上的实行一次性单程交通按实补助，人均补助883元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 100 | 无 | 40 |  | 60 | 否 |  |
| 42 | 沙湾区2025年巩固脱贫成果补短板项目 | 5300001238034745 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 计划对50户脱贫户（监测对象）实施安全饮水、入户路建设进行补助 | 入户路补助标准为500元/立方米按实补助；安全饮水标准标准为不高于5000元/户按实补助 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 15 | 无 |  |  | 15 | 否 |  |
| 43 | 沙湾区2025年农业保险保费补贴项目 | 5300001238028795 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 特色产业保险保费补助 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 用于农业政策性保险补助 | 带动生产，其他 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 15 | 无 |  | 15 |  | 否 |  |
| 44 | 沙湾区2025年农村公路管理养护项目 | 5300001238025524 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 交运局 | 全区 | 全区 | 全区农村公路700公里管理养护 | 吸纳群众（含脱贫户）务工330人次，通过道路管养成果提升，确保群众生产生活出行快捷畅通 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 50 | 无 |  | 50 |  | 否 |  |
| 45 | 沙湾区2025年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴项目 | 5300001238022860 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 水务局 | 全区 | 全区 | 解决山洪灾害危险区周边脱贫人口5人公益性岗位务工，每人每年补助0.36万元 | 促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 1.8 | 无 | 1.8 |  |  | 否 |  |
| 46 | 沙湾区2025年外出务工就业补助 | 5300001238020951 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 计划对脱贫劳动力跨区域务工就业3个月以上的实行一次性省外400元/人，区外300元/人（省外314人，区外省内819人） | 促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 37 | 无 |  |  | 37 | 否 |  |